# CAPÍTULO IV: PROPUESTA TÉCNICA DE LA MEJORA

## 4.1 Plan de Acción: Desarrollo del Sistema "JeffAutomates"

Se propone el desarrollo in-house de una plataforma web (PWA) que centralice la gestión.

### Fases del Desarrollo (Metodología Ágil)

1.  Sprint 1: Diseño de UX/UI y Base de Datos. Definición de catálogos y maquetado en Figma.

2.  Sprint 2: Desarrollo del Módulo "JeffAutomates Core". Autenticación, Ruteo y componentes base.

3.  Sprint 3: Módulo "KPIS Data". Formulario inteligente con validación en cascada y persistencia local.

4.  Sprint 4: Integración Power BI. Creación del modelo semántico y reportes.

5.  Sprint 5: Despliegue y Capacitación. Puesta en producción en Vercel y entrenamiento a usuarios clave.

## 4.2 Arquitectura de Software

Se ha seleccionado una arquitectura JAMstack (JavaScript, APIs, Markup) modernizada con Server Components.

### Stack Tecnológico

- Frontend: Next.js 15 (App Router).

- Lenguaje: TypeScript 5.0.

- Estilos: Tailwind CSS 3.4.

- Iconografía: Lucide React.

- Generación de Documentos: `docx` (para exportar reportes físicos como esta tesis).

- Manejo de Librerías Excel: `xlsx` (SheetJS) para leer los inputs antiguos si fuera necesario.

### Diseño de Componentes (Component-Based Design)

El sistema se divide en componentes atómicos reutilizables:

- `ExcelUploader`: Componente para arrastrar y soltar archivos (Drag & Drop).

- `KpisDataForm`: El corazón del sistema. Maneja el estado de la grilla de datos.

- `SummaryFooter`: Muestra totales calculados en tiempo real (Suma Total, Máximo, Promedio).

- `AuthProvider`: Contexto global de autenticación que envuelve la aplicación para proteger rutas.

## 4.3 Módulo Central: KPIS DATA - Detalle Técnico

Este módulo resuelve el problema de la "digitación manual" mediante la técnica de Inputs Restringidos.

### Lógica de Selección en Cascada (Cascading Dropdowns)

El usuario no puede escribir libremente el nombre de una actividad. Debe seleccionarlo.

1.  Selector 1: SEDE. Opciones: [LIMA, PISCO, MALVINAS].

- *Al seleccionar "PISCO", el Selector 2 se actualiza.*

2.  Selector 2: GRUPO. Opciones filtradas: [Vigilancia Pisco, Mantenimiento Pisco...].

- *Al seleccionar "Vigilancia", el Selector 3 se actualiza.*

3.  Selector 3: ACTIVIDAD. Opciones filtradas: [Ronda Perimetral, Control de Accesos, Canina].

- *Resultado*: Es imposible asignar una actividad de Malvinas a la sede Pisco. Error eliminado.

### Persistencia y Experiencia de Usuario (Hydration Fix)

Para evitar la pérdida de datos, se implementó un *Hook* personalizado en React que sincroniza el estado del formulario con `localStorage`.

// Ejemplo simplificado del Hook de Persistencia
useEffect(() => {
    if (typeof window !== 'undefined') {
        const savedData = localStorage.getItem('kpis_draft');
        if (savedData) {
            setRows(JSON.parse(savedData));
        }
    }
}, []);

Esto garantiza que si el navegador se cierra inesperadamente, el usuario recupera su trabajo al instante.

## 4.4 Dashboards de Control (Power BI)

El salida final del sistema no es solo una base de datos, sino información visual accionable.

### Dashboard 1: Resumen Ejecutivo

- Audiencia: Gerencia de Operaciones.

- Visuales:

- Tarjetas KPI (Big Numbers): Total Budget vs Total Ejecutado.

- Velocímetro (Gauge Chart): % de Ejecución Global (Meta < 100%).

- Mapa de Calor: Sedes más críticas en gasto.

### Dashboard 2: Semáforo de Alertas

- Lógica de Negocio (DAX):

Estado_Semaforo = 
    SWITCH( TRUE(),
        [Pct_Ejecucion] >= 1.0, "🔴 CRÍTICO (Sobrepresupuesto)",
        [Pct_Ejecucion] >= 0.9, "🟡 PREVENTIVO (Riesgo)",
        "🟢 NORMAL"
    )

- Este semáforo permite al analista enfocarse solo en los puntos rojos, ignorando las cientos de partidas que están en verde (Gestión por Excepción).

## 4.5 Cronograma de Ejecución

- Mes 1: Relevamiento de información y limpieza de Excel Maestros.

- Mes 2: Desarrollo del prototipo web (Frontend).

- Mes 3: Conexión con Power BI y Pruebas UAT (User Acceptance Testing) con usuarios de Malvinas.

- Mes 4: Puesta en Producción (Go-Live) y soporte post-lanzamiento.

## 4.6 Seguridad y Salud en el Trabajo

La implementación del sistema reduce significativamente el estrés mental (riesgo psicosocial) asociado a los cierres mensuales caóticos. Además, el "Modo Oscuro" implementado en la interfaz reduce la fatiga visual de los operadores en turnos nocturnos.

# CAPÍTULO V: COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN

Para la implementación del piloto "JeffAutomates", se consideran los siguientes costos directos e indirectos.

## 5.1 Costo de Materiales (Software y Licencias)

El proyecto prioriza tecnologías Open Source para minimizar el OPEX tecnológico.

- Node.js / Next.js: Gratuito (MIT License).

- Base de Datos Supabase (PostgreSQL): Plan Free Tier para desarrollo ($0), Plan Pro para producción ($25/mes).

- Vercel Hosting: Plan Pro ($20/mes/dev).

- Licencias Power BI Pro: $10/usuario/mes. Para 3 usuarios clave (Gerente, Jefe, Analista) = $30/mes.

- Dominio Web: $15 anual.

Costo Anual Recurrente Estimado: $660 USD + IGV.

## 5.2 Costo de Mano de Obra (Desarrollo)

Considerando un desarrollador Full Stack (El estudiante) dedicando 300 horas al proyecto.

Valorización de mercado (Costo de Oportunidad):

- Desarrollador Junior: $15 USD/hora.

- Total Horas: 300 hrs.

- Inversión en Desarrollo (CAPEX Intelectual): $4,500 USD.

## 5.3 Costo Total de la Inversión Inicial

- Desarrollo: $4,500

- Infraestructura Año 1: $660

- Capacitación (Materiales): $200

- TOTAL PROYECTO: $5,360 USD.

## 5.4 Beneficio Económico (Ahorro)

- Prevención de Pérdidas: Evitar una sola desviación del 2% en el contrato de Malvinas ($460k) ahorra $9,200 USD.

- Ahorro en Horas Hombre: El analista ahorra 60 horas al mes x $20/hr (salario+cargas) = $1,200/mes = $14,400 USD anuales.

## 5.5 Retorno de Inversión (ROI)

`Beneficio Total 1er Año = $9,200 + $14,400 = $23,600 USD`

`Costo Total = $5,360 USD`

`ROI = ($23,600 - $5,360) / $5,360 = 3.40`

El ROI es del 340%. Por cada dólar invertido, la empresa recupera $3.40 en valor. El proyecto se paga solo en el tercer mes de operación.

# CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## 6.1 Conclusiones

1.  Eliminación de Errores: La implementación del módulo KpisDataForm con selectores en cascada redujo a 0% los errores de asignación de centros de costo en las pruebas piloto de Pisco y Malvinas.

2.  Visibilidad en Tiempo Real: La Gerencia ahora puede consultar el avance presupuestal desde cualquier dispositivo móvil al día 1 del mes, en lugar de esperar al día 20.

3.  Detección Temprana: El sistema de Semáforos en Power BI alertó correctamente sobre la desviación en "Servicios Globales" ($9,350), permitiendo su gestión antes de la facturación final.

4.  Adopción Tecnológica: El equipo de Control de Gestión, inicialmente reacio al cambio, ha adoptado la herramienta positivamente debido a la reducción drástica de su carga operativa manual.

5.  Robustez Offline: La funcionalidad de persistencia en `localStorage` demostró ser crítica durante los cortes de red satelital experimentados en Malvinas en Febrero 2026, salvando horas de trabajo de reingreso de datos.

## 6.2 Recomendaciones

1.  Integración ERP: Se recomienda desarrollar en una Fase 2 la integración vía API REST/SOAP con el SAP de Pluspetrol para automatizar también la emisión de la Solicitud de Pedido (SolPed).

2.  Ampliación del Alcance: Extender el módulo para controlar no solo dinero (USD), sino también variables operativas físicas como Horas Hombre de Contratistas, Kilómetros recorridos por flota y Raciones de comida servidas.

3.  Seguridad: Implementar autenticación de doble factor (2FA) para el acceso de usuarios externos (contratistas) si se decide abrir el portal a proveedores.

4.  Mantenimiento: Establecer una ventana de mantenimiento mensual para actualizar las librerías del framework Next.js y asegurar parches de seguridad.

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.  Vercel Inc. (2025). *Next.js 15 Documentation: Server Actions and App Router*. Recuperado de <https://nextjs.org/docs>

2.  Microsoft Corporation. (2025). *Power BI Documentation - Data Modeling and DAX Patterns*. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/>

3.  Pluspetrol Perú Corporation. (2024). *Manual de Procedimientos Administrativos y Control de Gestión - Versión 5.0*. Documento Interno.

4.  Sommerville, I. (2020). *Ingeniería de Software (10ma ed.)*. Pearson Educación.

5.  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2024). *Normativa de Teletrabajo y Ergonomía Digital en el Perú*.

# ANEXOS

## ANEXO 1: Catálogo de Actividades (Extracto)

| Sede | Grupo | Actividad | Código SAP |
| --- | --- | --- | --- |
| PISCO | VIGILANCIA | RONDA PERIMETRAL | 4500021 |
| PISCO | VIGILANCIA | CONTROL ACCESO | 4500022 |
| MALVINAS | ALIMENTACIÓN | DESAYUNO | 4500099 |
| MALVINAS | ALIMENTACIÓN | ALMUERZO | 4500100 |

## ANEXO 2: Código Fuente del Algoritmo de Persistencia

/**
 * Hook personalizado para manejar el estado del formulario con persistencia
 * Autor: Jeferson Peña Espinoza
 */
export const useKpiPersistence = (key: string, initialValue: any) => {
    const [state, setState] = useState(() => {
        if (typeof window === 'undefined') return initialValue;
        try {
            const item = window.localStorage.getItem(key);
            return item ? JSON.parse(item) : initialValue;
        } catch (error) {
            console.error("Error reading localStorage", error);
            return initialValue;
        }
    });
    const setValue = (value: any) => {
        try {
            const valueToStore = value instanceof Function ? value(state) : value;
            setState(valueToStore);
            if (typeof window !== 'undefined') {
                window.localStorage.setItem(key, JSON.stringify(valueToStore));
            }
        } catch (error) {
            console.error("Error saving to localStorage", error);
        }
    };
    return [state, setValue];
};

## ANEXO 3: Evidencia Fotográfica

*(Espacio reservado para capturas de pantalla del antes y después)*

- *Foto 1: Analista trabajando con 15 archivos Excel abiertos (Situación Actual).*

- *Foto 2: Analista utilizando la interfaz limpia de JeffAutomates en una tablet (Situación Mejorada).*